ASTERON — Daily Scrum

| 📅 Lunes, 2 de junio de 2025 | 🏃 Día 1 | 🎯 Sprint 1 — Usuarios y Empleados |
| --- | --- | --- |

| 👤 David Alejo | Rol: Desarrollador | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Revisé los requerimientos del módulo de usuarios y configuré el entorno de desarrollo local con Node.js y MySQL. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Desarrollaré el formulario de registro de usuarios con validaciones de correo y contraseña. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Nixon Alejo | Rol: Scrum Master / Backend | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Diseñé el modelo entidad-relación de las tablas de usuarios y empleados en MySQL Workbench. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Crearé los scripts SQL de las tablas usuarios y empleados con sus relaciones y restricciones. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Gabriel Leal | Rol: Product Owner | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Revisé y prioricé las historias de usuario del Sprint 1 con el equipo. Confirmé el Sprint Goal con el cliente. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Prepararé los criterios de aceptación detallados para HU-05 y HU-06. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

📷 Fotografía de la reunión Daily

[ Insertar fotografía de la reunión aquí ]

| David Alejo — Desarrollador | Nixon Alejo — Scrum Master | Gabriel Leal — Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Firma: ____________________ | Firma: ____________________ | Firma: ____________________ |

ASTERON — Daily Scrum

| 📅 Martes, 3 de junio de 2025 | 🏃 Día 2 | 🎯 Sprint 1 — Usuarios y Empleados |
| --- | --- | --- |

| 👤 David Alejo | Rol: Desarrollador | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Desarrollé el formulario de registro de usuarios. Implementé validaciones de correo duplicado y campos obligatorios. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Conectaré el formulario con el endpoint POST /usuarios de la API para guardar en base de datos. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Nixon Alejo | Rol: Scrum Master / Backend | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Creé los scripts de las tablas usuarios y empleados. Ejecuté las migraciones en el ambiente local. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Desarrollaré los endpoints GET y POST del módulo de usuarios en Express. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Gabriel Leal | Rol: Product Owner | Con impedimento |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Documenté los criterios de aceptación de HU-05 y HU-06 y los subí a ClickUp. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Haré seguimiento al avance del Sprint 1 y actualizaré el estado de las tareas en ClickUp. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Pendiente confirmación de un requisito del cliente sobre los roles del sistema. |  |

📷 Fotografía de la reunión Daily

[ Insertar fotografía de la reunión aquí ]

| David Alejo — Desarrollador | Nixon Alejo — Scrum Master | Gabriel Leal — Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Firma: ____________________ | Firma: ____________________ | Firma: ____________________ |

ASTERON — Daily Scrum

| 📅 Miércoles, 4 de junio de 2025 | 🏃 Día 3 | 🎯 Sprint 1 — Usuarios y Empleados |
| --- | --- | --- |

| 👤 David Alejo | Rol: Desarrollador | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Conecté el formulario de registro con la API. El usuario se guarda correctamente en la base de datos. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Desarrollaré la vista de listado de usuarios activos e inactivos con filtro por estado. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Nixon Alejo | Rol: Scrum Master / Backend | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Implementé los endpoints GET /usuarios y POST /usuarios. Probé con Postman y funcionan correctamente. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Desarrollaré los endpoints PUT y DELETE lógico del módulo de usuarios. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Gabriel Leal | Rol: Product Owner | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Confirmé con el cliente los roles del sistema: Administrador, Supervisor y Operario. Impedimento resuelto. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Revisaré el avance de HU-01 y HU-02 contra los criterios de aceptación definidos. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

📷 Fotografía de la reunión Daily

[ Insertar fotografía de la reunión aquí ]

| David Alejo — Desarrollador | Nixon Alejo — Scrum Master | Gabriel Leal — Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Firma: ____________________ | Firma: ____________________ | Firma: ____________________ |

ASTERON — Daily Scrum

| 📅 Jueves, 5 de junio de 2025 | 🏃 Día 4 | 🎯 Sprint 1 — Usuarios y Empleados |
| --- | --- | --- |

| 👤 David Alejo | Rol: Desarrollador | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Desarrollé la vista de listado de usuarios con filtro por estado activo/inactivo y búsqueda por nombre. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Implementaré la funcionalidad de inactivar usuario con confirmación y registro de auditoría. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Nixon Alejo | Rol: Scrum Master / Backend | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Completé los endpoints PUT /usuarios/:id y DELETE lógico. Probé todos los endpoints del módulo con Postman. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Iniciaré el desarrollo de los endpoints del módulo de empleados (POST y GET). |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Gabriel Leal | Rol: Product Owner | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Revisé HU-01 y HU-02 contra criterios de aceptación. Ambas cumplen los requisitos definidos. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Comenzaré la revisión de HU-05 Crear Empleado junto con el equipo de desarrollo. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

📷 Fotografía de la reunión Daily

[ Insertar fotografía de la reunión aquí ]

| David Alejo — Desarrollador | Nixon Alejo — Scrum Master | Gabriel Leal — Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Firma: ____________________ | Firma: ____________________ | Firma: ____________________ |

ASTERON — Daily Scrum

| 📅 Viernes, 6 de junio de 2025 | 🏃 Día 5 | 🎯 Sprint 1 — Usuarios y Empleados |
| --- | --- | --- |

| 👤 David Alejo | Rol: Desarrollador | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Implementé la inactivación de usuarios con confirmación. Completé HU-01, HU-02, HU-03 y HU-04. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | La próxima semana iniciaré el desarrollo del módulo de empleados (HU-05 a HU-08). |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Nixon Alejo | Rol: Scrum Master / Backend | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Completé los endpoints del módulo de empleados. Hice la retrospectiva de la semana con el equipo. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | La próxima semana apoyaré la integración del frontend con los endpoints de empleados. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

| 👤 Gabriel Leal | Rol: Product Owner | Sin impedimentos |
| --- | --- | --- |
| ✅ ¿Qué hice ayer? | Revisé el avance general del Sprint 1. 4 de 8 HUs completadas al 100%. El equipo va en buen ritmo. |  |
| 🔜 ¿Qué haré hoy? | Prepararé la reunión de revisión de mitad de sprint para la próxima semana. |  |
| ⚠️ ¿Tengo impedimentos? | Ninguno. |  |

📷 Fotografía de la reunión Daily

[ Insertar fotografía de la reunión aquí ]

| David Alejo — Desarrollador | Nixon Alejo — Scrum Master | Gabriel Leal — Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Firma: ____________________ | Firma: ____________________ | Firma: ____________________ |