PROPUESTA TÉCNICA DE SOFTWARE

PROYECTO ASTERON

Sistema de Gestión de Producción para Macromet

────────────────────────────────────────

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | ASTERON — Sistema de Gestión de Producción |
| Empresa Cliente | Macromet S.A.S. — Fabricación metalmecánica |
| Equipo de Desarrollo | David Alejo · Nixon Alejo · Gabriel Leal |
| Institución | SENA — Ficha ADSO 3228973A |
| Metodología | Scrum — 4 Sprints de 2 semanas |
| Fecha de Elaboración | Junio 2025 |
| Versión | 1.0 |

# 1. Introducción

La presente propuesta técnica describe la solución tecnológica diseñada para digitalizar y centralizar los procesos de producción de Macromet S.A.S., empresa colombiana del sector metalmecánico dedicada a la fabricación de estructuras y mobiliario en acero inoxidable.

Actualmente, Macromet opera con registros manuales en papel, lo que genera pérdida de información, falta de trazabilidad en los proyectos, ausencia de control de tiempos por operario y nula visibilidad del avance para la gerencia. ASTERON resuelve estos problemas mediante una plataforma web centralizada que cubre el ciclo productivo completo: desde la gestión del personal hasta el control de tiempos y la generación de reportes.

# 2. Alcance del Proyecto

## 2.1 Objetivo Principal del Software

Digitalizar y centralizar todos los procesos productivos de Macromet en una plataforma web, eliminando los registros manuales en papel y brindando trazabilidad completa desde la apertura de un proyecto hasta el control de tiempos por operario.

## 2.2 Funcionalidades Incluidas

| # | ✅ SÍ Incluye — Funcionalidades del Sistema |
| --- | --- |
| 1 | Registro, consulta, modificación e inactivación de usuarios con roles (Administrador, Supervisor, Operario). |
| 2 | Registro, consulta, modificación e inactivación del personal de planta (soldadores, pulidores, técnicos). |
| 3 | Apertura, seguimiento y cambio de estado de proyectos de fabricación con fechas y cliente asignado. |
| 4 | Carga y versionamiento de planos digitales (PDF/imagen) asociados a cada proyecto activo. |
| 5 | Asignación de actividades productivas a operarios con seguimiento de avance en tiempo real. |
| 6 | Registro fotográfico de evidencias por actividad con descripción y fecha. |
| 7 | Control de horas trabajadas por operario en cada proyecto con registro de correcciones y anulaciones. |
| 8 | Dashboard con indicadores clave de producción para la gerencia. |

## 2.3 Exclusiones Explícitas

| # | ❌ NO Incluye — Exclusiones Explícitas |
| --- | --- |
| 1 | Aplicación móvil nativa (Android/iOS): el sistema será exclusivamente web responsivo. |
| 2 | Integración con sistemas ERP externos o pasarelas de pago. |
| 3 | Módulo de nómina o facturación electrónica. |
| 4 | Soporte multiempresa o multitenancy. |

# 3. Planificación Basada en Sprints

El proyecto se desarrolla bajo metodología Scrum, organizado en 4 sprints de 2 semanas cada uno. El equipo está compuesto por David Alejo (Desarrollador), Nixon Alejo (Scrum Master / Backend) y Gabriel Leal (Product Owner).

| Sprint | Actividades Principales | Entregable | Velocidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 1–14 Jun 2025 | Módulo de Usuarios y Empleados: registro, consulta, modificación e inactivación con roles. | Módulo de Usuarios y Empleados funcional y probado con Postman. | 23 pts |
| Sprint 2 15–28 Jun 2025 | Módulo de Proyectos y Planos: apertura de proyectos, carga y versionamiento de planos digitales. | Módulo de Proyectos y Planos integrado al sistema. | 30 pts |
| Sprint 3 29 Jun–12 Jul 2025 | Módulo de Actividades y Fotografías: asignación de tareas, avance en tiempo real y registro fotográfico. | Módulo de Actividades y Fotografías desplegado y funcional. | 37 pts |
| Sprint 4 13–26 Jul 2025 | Control de Tiempos y Reportes: registro de horas, dashboard gerencial y exportación de datos. | Sistema completo integrado con dashboard y reportes operativos. | 28 pts |

# 4. Cronograma del Proyecto

Distribución temporal de las actividades principales por semana de desarrollo:

| Semana / Fase | Actividades | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 Requerimientos y Diseño | Definición de HUs, diseño BD (ERD), bocetos de interfaces (wireframes). | Documento de requerimientos y diseño aprobado. | Todo el equipo |
| Semana 2 Desarrollo — Núcleo | Creación de la BD en MySQL, desarrollo de la API REST (endpoints) y estructura base del frontend. | BD funcional y servicios API iniciales probados con Postman. | Nixon / David |
| Semana 3 Desarrollo — Integración | Finalización de interfaces web y conexión con los servicios del backend. | Interfaz web integrada y consumiendo datos reales. | David / Gabriel |
| Semana 4 Pruebas y Despliegue | Pruebas de funcionamiento, corrección de errores y despliegue en Railway. | Sistema desplegado y funcionando en producción vía Railway. | Todo el equipo |

# 5. Estimación de Costos

La estimación incluye los tres rubros principales: mano de obra con factor prestacional del 40%, infraestructura tecnológica y licencias de software. Se aplica un fondo de imprevistos del 15% y un margen de utilidad del 25% sobre el costo total.

| Concepto | Sprint 1–2 | Sprint 3–4 | Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mano de Obra (con factor prestacional 40%) | $19.040.000 | $19.040.000 | $38.080.000 |
| Infraestructura Tecnológica (Railway + MySQL + Almacenamiento) | $280.000 | $310.000 | $590.000 |
| Licencias de Software (tier gratuito) | $0 | $0 | $0 |
| Subtotal | $19.320.000 | $19.350.000 | $38.670.000 |
| Fondo para Imprevistos (15%) | $2.898.000 | $2.902.500 | $5.800.500 |
| Margen de Utilidad (25%) | $5.554.500 | $5.563.125 | $11.117.625 |
| PRECIO FINAL AL CLIENTE | $27.772.500 | $27.815.625 | $55.588.125 |

# 6. Recursos y Licencias de Software

El proyecto utiliza herramientas en tier gratuito (open source / freemium) para minimizar costos de licenciamiento, con excepción de los servicios de infraestructura en la nube:

| Herramienta | Uso en el Proyecto | Tipo | Costo Mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y repositorio del código | Open Source / Free | $0 |
| Visual Studio Code | IDE principal de desarrollo | Open Source / Free | $0 |
| MySQL Workbench | Diseño y gestión de la base de datos | Open Source / Free | $0 |
| Postman | Pruebas y documentación de la API REST | Freemium | $0 |
| ClickUp | Gestión de tareas e historias de usuario | Freemium | $0 |
| Railway | Despliegue en la nube (PaaS) | Pago por uso | $50.000 |
| MySQL Cloud | Base de datos en producción | Pago por uso | $80.000 |

# 7. Fichas Técnicas de Arquitectura

ASTERON sigue una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) con separación clara entre las capas de presentación, lógica de negocio y acceso a datos. A continuación se describe cada componente tecnológico:

| Componente | Característica | Valor Técnico | Función en el Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Tecnología / Lenguaje | HTML5 / CSS3 / JavaScript (Vanilla) | Construir la interfaz web donde administradores, supervisores y operarios registran proyectos, actividades, planos y tiempos de producción. |
| Backend | Tecnología / Lenguaje | Node.js / Express.js | Proveer los servicios lógicos y APIs REST que procesan las operaciones de los 7 módulos del sistema. |
| Base de Datos | Motor / Tipo | MySQL / MariaDB (Relacional) | Almacenar estructuradamente empleados, proyectos, actividades, planos, fotografías y tiempos trabajados con integridad referencial. |
| Comunicación | Estilo Arquitectónico | API REST (JSON) | Definir el formato estándar para el intercambio de datos entre el frontend y el backend en cada módulo del sistema. |
| Despliegue | Infraestructura / Cloud | Railway (PaaS) | Alojar y ejecutar el backend y la base de datos en la nube, garantizando disponibilidad desde cualquier dispositivo con acceso a internet. |
| Persistencia | Driver / Librería | MySQL2 (Node.js Driver) | Gestionar conexiones y consultas a MySQL desde Node.js, incluyendo stored procedures, triggers y operaciones CRUD. |

# 8. Equipo de Desarrollo

- David Alejo Baracaldo — Desarrollador Full Stack | Responsable del frontend, integración API y despliegue.

- Nixon Alejo — Scrum Master / Desarrollador Backend | Responsable de la API REST, base de datos y facilitación del proceso Scrum.

- Gabriel Leal — Product Owner | Responsable de la priorización del backlog, criterios de aceptación y comunicación con el cliente.

# 9. Conclusión

ASTERON representa una solución tecnológica completa, viable y escalable para Macromet. El uso de tecnologías modernas (Node.js, MySQL, Railway), la metodología Scrum con 4 sprints bien definidos y un equipo multidisciplinario garantizan la entrega de un producto funcional dentro del presupuesto y el tiempo estimado.

La presente propuesta técnica establece el marco de trabajo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente, sirviendo como documento de referencia para la ejecución, seguimiento y control del proyecto.

Firma de Aceptación del Cliente

Nombre: ________________________________     Fecha: ________________

Cargo: _________________________________     Firma: ________________